开发设计文档

目标架构、领域模型、量化模型、数据、接口、安全与测试设计

| 文档编号 | MRP-SDD-002 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 文档状态 | 正式设计基线 |
| 适用系统 | MoneyRobert Pro |
| 编制日期 | 2026-06-22 |

内部设计与开发使用

# 文档说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制目的 | 给出系统从当前模块化单体演进为可信交易分析平台的详细设计，明确组件职责、关键算法、数据结构、接口、部署、测试和迁移方案。 |
| 目标读者 | 架构师、后端/前端/数据/量化研发、测试、运维、安全与技术负责人 |
| 状态口径 | 【现状】已在代码中实现；【修复】已实现但必须整改；【规划】目标版本新增能力。 |
| 优先级 | P0 阻断实盘；P1 核心能力；P2 增强能力；P3 体验优化。 |

# 目录

设计目标与约束

现状架构评估

目标逻辑架构

领域与模块设计

数据架构

量化预测设计

组合与风险设计

回测与执行设计

Agent与LLM设计

接口与事件设计

前端设计

安全设计

可观测性与运维

测试策略

迁移与发布方案

# 1 设计目标与约束

系统采用模块化单体作为近期部署形态，以领域边界和事件契约实现逻辑解耦。只有在吞吐、团队边界或独立扩缩容产生明确需求时再拆分服务。

核心账本与风控必须确定性、可测试、可重放。

所有研究输入满足 point-in-time 语义。

预测输出为概率分布，不输出未经校准的确定性价格结论。

实盘执行与 LLM 隔离，任何模型不可直接调用交易所下单。

以 PostgreSQL 为事实源，Redis 只承担缓存、锁和短期队列。

# 2 现状架构评估

| 方面 | 现状 | 设计决策 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Rust/Axum 模块化单体，路由模块较多 | 保留单体，拆出 application/domain/infrastructure 层 |
| 分析 | ai_analysis.rs 聚合HTTP、指标、Prompt和评分 | 拆为分析用例、特征服务、Agent编排、评分策略 |
| 行情 | 20交易对串行REST轮询 | WebSocket优先、REST补偿、并发限速与质量状态 |
| 回测 | 已有撮合、账户、风险、绩效模块 | 先修账本，再统一回测/模拟/实盘语义 |
| 前端 | Vue页面功能完整但大型页面集中 | 按领域拆页面容器、组件、查询与状态 |
| 任务 | 进程内异步任务 | 持久化Job、租约、重试、幂等与恢复 |

P0 技术债：撮合引擎的平仓现金处理和超量反手逻辑必须在任何模型评估、Agent晋级或实盘扩权之前修复。

# 3 目标逻辑架构

推荐数据流：Market Data → Normalization → Feature Store → Model/Signal → Portfolio/Risk → Execution → Ledger/Attribution。控制流与数据流分离，所有阶段使用 correlation_id 和版本信息连接。

| 层 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | REST/WebSocket API、认证、限流 | 输入校验、身份、协议转换，不实现业务算法 |
| 应用层 | Use Case、Job Orchestrator | 事务边界、流程编排、权限与幂等 |
| 领域层 | Market、Signal、Portfolio、Risk、Execution、Ledger | 纯业务规则与状态机 |
| 研究层 | Feature、Model、Calibration、Backtest | 特征计算、预测、验证和模型治理 |
| 基础设施 | PostgreSQL、Redis、OKX、LLM、消息/任务 | 外部适配、持久化、缓存和可靠交付 |
| 体验层 | Vue Query/Store、决策卡、交易台 | 任务流程、证据展示和风险交互 |

# 4 领域与模块设计

| 限界上下文 | 聚合/实体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Market Data | Instrument、Tick、Bar、OrderBook、Trade、Funding、OpenInterest | 数据标准化和质量状态 |
| Research | FeatureSet、DatasetSnapshot、Experiment、ModelVersion | 可重复研究与防泄漏 |
| Decision | Forecast、AgentOpinion、DecisionEvidence、TradeCandidate | 概率观点和证据聚合 |
| Portfolio | Portfolio、Position、Exposure、RiskBudget | 组合目标与风险分配 |
| Execution | OrderIntent、Order、Fill、VenueState | 订单状态机与交易所同步 |
| Ledger | CashEntry、PositionLot、Fee、FundingPayment、EquitySnapshot | 双重校验的资金事实 |
| Governance | Approval、LimitVersion、ModelCard、AuditEvent | 审批、版本和审计 |

# 5 数据架构

## 5.1 分层

| 层级 | 示例 | 不可变性与版本 |
| --- | --- | --- |
| Raw | 交易所响应、WebSocket事件、新闻原文 | 追加写；保存source_ts/receive_ts |
| Normalized | 统一Tick、Bar、Funding、OI | schema_version与质量标记 |
| Feature | 动量、波动、订单流、宏观状态 | feature_set_version与as_of_time |
| Prediction | 概率、分位数、模型不确定度 | model/calibration/version |
| Execution/Ledger | 订单、成交、费用、仓位、权益 | 不可覆盖；用冲正记录修正 |

## 5.2 数据质量

Completeness：周期内缺口率和连续缺口。

Timeliness：source_ts 到 receive_ts 延迟及最后更新时间。

Validity：价格、数量、时间、精度和枚举合法性。

Consistency：跨源价格偏差、OHLC约束和成交量单调规则。

Uniqueness：交易所事件ID或复合唯一键去重。

## 5.3 核心数据库调整

| 对象 | 关键字段/约束 |
| --- | --- |
| instrument | venue、symbol、type、tick_size、lot_size、status、valid_time |
| market_event | source_ts、receive_ts、sequence、quality_status、raw_ref |
| feature_value | feature_set_id、as_of_time、value、source_window |
| forecast | horizon、p_up/p_down/p_flat、quantiles、model_version |
| order | client_order_id UNIQUE、venue_order_id、state、version |
| ledger_entry | account、currency、amount、entry_type、reference_id、immutable |
| audit_event | actor、action、resource、before/after、correlation_id |

# 6 量化预测设计

预测目标采用未来对数收益 r(t,h)=ln(P(t+h)/P(t))。模型同时输出方向概率、条件收益分位数和波动率，不直接将上涨概率解释为预期收益。

| 组件 | 设计 |
| --- | --- |
| Label | 按交易周期定义h和中性阈值θ；扣除可交易成本后标记方向。 |
| Feature | 价格、量价、订单流、衍生品、波动、跨资产、新闻/宏观/链上。 |
| Regime | HMM/Change Point/聚类识别趋势、震荡、高波动和流动性危机。 |
| Baseline | 随机、永远看涨、动量、均值回复、逻辑回归。 |
| Model | 优先LightGBM/XGBoost；时序深度模型仅在基线后验证。 |
| Calibration | Platt/Isotonic；按周期、品种和regime监控Brier/ECE。 |
| Validation | Walk-forward、purged K-fold、embargo、成本压力测试。 |

决策函数：EV = Σ p(state) × conditional_return(state) - fee - slippage - funding - impact。仅 EV、概率置信区间和 CVaR 同时达标时进入组合层。

# 7 组合与风险设计

| 层级 | 规则 |
| --- | --- |
| 信号 | 最低数据质量、最低净期望、预测新鲜度、模型适用状态。 |
| 仓位 | risk_budget / stop_distance，并以波动率和流动性缩放。 |
| 组合 | 单资产、相关簇、方向、策略、交易所、币种和总杠杆上限。 |
| 尾部 | 历史/参数CVaR、压力场景、跳空和流动性折价。 |
| 行为 | 连续亏损、频率、异常加仓、模型漂移触发降级。 |
| 熔断 | 阻止新订单、取消挂单、可选减仓；恢复必须审批。 |

# 8 回测与执行设计

## 8.1 统一订单状态机

CREATED → RISK_APPROVED → SUBMITTED → ACKNOWLEDGED → PARTIALLY_FILLED → FILLED；异常分支为 REJECTED、CANCEL_PENDING、CANCELLED、EXPIRED、UNKNOWN。UNKNOWN 必须通过交易所回查，不得盲目重试。

## 8.2 撮合原则

市价单使用下一可交易事件价格并加入方向性滑点。

限价触及不等于必然成交，应支持排队/成交概率模型。

反手拆为平旧仓和开新仓两笔会计动作。

手续费、滑点、资金费率和借贷成本分别入账。

任何事件后执行现金、仓位、权益和PnL恒等式校验。

## 8.3 绩效

以日末权益计算收益，不使用日内峰值代理。

分别报告毛收益、交易成本、资金成本与净收益。

输出Sharpe、Sortino、Calmar、最大回撤、回撤时长、CVaR和换手率。

按策略、Agent、品种、regime和时间归因。

# 9 Agent 与 LLM 设计

| 职责 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 信息抽取 | 新闻事件、实体、影响方向、时间范围 | 执行新闻中的指令 |
| 观点生成 | 基于结构化证据解释支持/反对理由 | 虚构缺失数据 |
| 辩论 | 暴露冲突、补充反证、标记不可用 | 用角色数量制造假共识 |
| 决策说明 | 解释确定性评分器结果 | 覆盖风控和订单方向 |
| 自演进 | 提出候选Prompt/策略版本并离线评估 | 在线直接替换生产策略 |

所有 LLM 输出先按 JSON Schema 验证，再进入评分器。来源为 hardcoded、fallback 或 unavailable 的观点，其有效权重必须为零。Prompt 版本必须经过离线回放、样本外评估和人工审批。

# 10 接口与事件设计

| 规范 | 要求 |
| --- | --- |
| REST | 统一错误码、request_id、分页、幂等键和版本前缀。 |
| WebSocket | 认证后订阅；频道级授权；sequence和重连补偿。 |
| 内部事件 | event_id、type、version、occurred_at、correlation_id、payload。 |
| 任务 | 持久化状态、租约、attempt、next_retry_at、dead_letter。 |
| 兼容 | 新增字段向后兼容；破坏变更发布新API版本。 |

# 11 前端设计

页面容器负责路由与用例，展示组件不直接访问API。

统一 Server State 查询缓存，Pinia仅保存认证、偏好和跨页工作流。

决策卡展示周期、概率、期望、成本、风险、证据、反证和失效条件。

实盘、模拟、纸面环境使用持续可见且不可混淆的颜色和文字标识。

高危按钮采用明确结果描述、二次确认和不可逆性说明。

图表支持数据时间、来源、缺口和过期状态。

# 12 安全设计

| 威胁 | 控制 |
| --- | --- |
| 越权访问 | 所有权过滤+服务层授权+RLS+自动化越权测试 |
| 密钥泄漏 | 信封加密、轮换、脱敏、最小交易所权限、禁止提币 |
| 订单重放 | 幂等键、nonce/时间窗、订单状态回查 |
| Prompt注入 | 外部文本隔离、结构化抽取、工具白名单、输出Schema |
| 供应链 | 锁定依赖、SCA、镜像签名、SBOM |
| 审计篡改 | 追加写审计、哈希链/外部归档、时间同步 |

# 13 可观测性与运维

技术指标：请求延迟、错误、DB池、任务积压、WebSocket重连。

数据指标：延迟、缺口、异常、跨源偏差、最后有效时间。

模型指标：覆盖率、概率校准、漂移、各regime表现。

交易指标：订单拒绝、未知状态、成交延迟、滑点、手续费、仓位差异。

风险指标：暴露、回撤、CVaR、限额接近度和熔断状态。

# 14 测试策略

| 测试层 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 指标、仓位、费用、PnL、状态机、权限规则 |
| 属性测试 | 随机订单下资金守恒、仓位不为非法负值、概率和为1 |
| 集成测试 | 数据库事务、OKX适配、任务恢复、用户隔离 |
| 回放测试 | 固定原始事件产生可重复预测与订单 |
| 压力测试 | 行情突发、LLM超时、数据库降级、交易所未知订单 |
| 前端E2E | 登录、分析、模拟、风险确认、紧停、越权与错误状态 |

# 15 迁移与发布方案

冻结当前回测晋级结果，建立问题基线。

修复账本并对历史回测重新计算，旧结果标记为不可比较。

引入统一领域接口，通过适配器兼容现有路由。

建立影子预测，只记录不执行，完成概率校准。

纸面盘→交易所模拟盘→小额实盘逐级发布。

每级设置回滚、降级、熔断和人工审批门槛。